СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

08.05.2020                                              м. Сватове	 	 	      № 146

Про затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та сталого проходження опалювального сезону

Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені спільним наказом  Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, керуючись ст. ст. 6 та 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

зобов’язую:

- Затвердити План організаційних заходів (далі – План) і склад районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та сталого проходження опалювального сезону, що додаються.

- Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям району, відповідальним за виконання Плану, до 01.10.2020 надати відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації інформацію про результати проведених заходів.

- Структурним підрозділам райдержадміністрації, відповідальним за виконання Плану, до 01.10.2020 надати відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації інформацію про результати проведених заходів.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Акименко Альону.

Голова								Валерій ЧЕСТНИХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації

08.05.2020  № 146

ПЛАН

організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та сталого проходження опалювального сезону

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробка та затвердження планів заходів, графіків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціального призначення (далі – об’єкти) (проведення ремонтних робіт, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів, погашення заборгованості за енергоносії) | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | до 13.05.2020 |
| 2. | Збір, аналіз та підготовка інформації центральним органам виконавчої влади про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року та стан проходження опалювального періоду 2020-2021 року | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації | 10.05.2020 10.10.2020 |
| 3. | Висвітлення у ЗМІ та на офіційному вебсайті/сторінці Сватівської райдержадміністрації заходів щодо підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, сектор організаційно-аналітичної діяльності та цифрового розвитку райдержадміністрації | травень-жовтень 2020 року |
| 4. | Розроблення та погодження з підрозділами ДСНС оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію аварій систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання всіх форм власності | Сватівський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою) | до 01.08.2020 |
| 5. | Забезпечення готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури,молоді та спорту райдержадміністрації, МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою) | до 25.09.2020 |
| 6. | Забезпечення підготовки підприємств, що належать до сфери управління, до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року, у тому числі приведення в належний технічний стан житлового фонду та виконання планових робіт щодо перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів в багатоповерхові будинки, а також забезпечення технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 25.09.2020 |
| 7. | Забезпечення підготовки спеціалізованої техніки для прибирання снігу, посипання вулично-дорожній мережі протиожеледними сумішами та необхідної кількості посипного матеріалу | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) | до 25.09.2020 |
| 8. | Забезпечення здійснення підпорядкованими підприємствами житлово-комунального господарства робіт з промивання трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою) | до 25.09.2020 |
| 9. | Забезпечення вжиття заходів, направлених на скорочення споживання природного газу, води, електроенергії в опалювальний період 2020-2021 року, шляхом впровадження альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії | виконавчий комітет Сватівської міської ради(за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою) , КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | 01.10.2020 |
| 10. | Проведення перевірок стану виконання заходів і готовності підприємств житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), інспекція Держенергонагляду у Луганській області (за згодою) | до 01.10.2020 |
| 11. | Вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 01.10.2020 |
| 12. | Забезпечення укладання договорів тепло- та газопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями на споживання теплової енергії і природного газу | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 01.10.2020 |
| 13. | Надання інформації відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації: - про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року; - проходження опалювального періоду 2020-2021 року | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) , МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | до 15.10.2020 (1 та 15 числа щомісяця) з 15.10.2020 до 15.04.2021 (1 та 15 числа щомісяця) |
| 14. | Підготовка інформації на апаратну нараду з підсумків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації | жовтень 2020 року |
| 15. | Проведення моніторингу щодо поточних розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії комунальними підприємствами району | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації | щомісяця |
| 16. | Забезпечення запобігання нещасним випадкам під час використання природного газу у побуті (експлуатації газових індивідуальних котлів, газових колонок, димових і вентиляційних каналів тощо) | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | постійно |
| 17. | Вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної й теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг у повному обсязі всіма категоріями споживачів | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), керівники підприємств газо-, електро-, тепло-, водопостачання та житлового господарства (за згодою) | постійно |
| 18. | Забезпечення своєчасної та повної оплати енергоносіїв, спожитих установами та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою) , керівники підприємств газо-, електро-, тепло-, водопостачання та житлового господарства (за згодою) | постійно |
| 19. | Проведення у ЗМІ інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності зменшення споживання населенням природного газу, його заміщення іншими видами палива та енергії, а також ефективного використання теплової енергії та гарячої води | відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, сектор організаційно-аналітичної діяльності та цифрового розвитку райдержадміністрації | постійно |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування,

архітектури, енергетики та захисту

довкілля райдержадміністрації	                                                   Валерій УСОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації

______________ №____

Склад

районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та сталого проходження опалювального сезону

| АКИМЕНКО Альона | - | заступник голови райдержадміністрації, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| УСОВ Валерій | - | начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, заступник керівника штабу |
| ФЕНЬ Сергій | - | провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |  |  |
| БЕДЕНКО Ігор | - | директор КП «Сватове-благоустрій» (за згодою) |
| БЄЛІК Ігор | - | начальник філії «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) |
| БОЙКОВА Кристина | - | начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації |
| БОРЗИЛО Іван | - | начальник Сватівського міськрайонного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області (за згодою) |
| БОНДАРЄВ Едуард | - | головний спеціаліст з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |
| ВІТКОВСЬКИЙ Микола | - | начальник Сватівської дільниці Новопсковського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства (за згодою) |
| ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир | - | директор КП «Сватове-тепло» (за згодою) |
| КОДАЦЬКИЙ Микола | - | начальник управління фінансів райдержадміністрації |
| ЛЕВЕНЕЦЬ Раїса | - | головний лікар КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| ЛІТВІНОВА-ФЕНЬ Оксана | - | завідувач сектору організаційно-аналітичної діяльності та цифрового розвитку райдержадміністрації |
| ЛУНЬОВ Анатолій | - | директор МКП «Сватівський водоканал» (за згодою) |
| МАХАНЬКО Павло | - | начальник Сватівського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою) |
| РИЖЕНКОВА Олена | - | директор КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» |
| СЕРЕДА Алла | - | старший державний інспектор з енергетичного нагляду Севєродонецького відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області (за погодженням) |
| ШУМАКОВА Тетяна | - | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| ШУМАКОВ Сергій | - | провідний спеціаліст по комунальному господарству Сватівської міської ради (за згодою) |
| ЮХНОВЕЦЬ Олена | - | начальник відділу освіти райдержадміністрації |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування,

архітектури, енергетики та захисту

довкілля райдержадміністрації	                                                              Валерій УСОВ